FlashAttention-Style Tiled CUDA Kernel Implementation

RTX 4060 Ti (Dev) → Jetson AGX Orin 64GB (Deploy)

LlamaSpeak Real-time Voice AI Pipeline

Progress Report | 2026.02.14 (Updated)

| Author | 공노비 / 홍익대학교 컴퓨터공학과 |
| --- | --- |
| Advisor | 장국진 교수님 (Bayesian Deep Learning & Multimodal AI Lab) |
| Dev HW | RTX 4060 Ti 8GB (Ada Lovelace, SM 89, GDDR6 288 GB/s) |
| Target HW | Jetson AGX Orin 64GB (Ampere, CC 8.7, LPDDR5 204.8 GB/s) |
| Target App | LlamaSpeak: Riva ASR → Llama 3 8B INT4 → Riva TTS |

# 1. Project Overview

Jetson AGX Orin 64GB에서 Llama 3 8B 기반 실시간 음성 대화 파이프라인(LlamaSpeak)을 구현하고, attention prefill 병목을 완화하기 위해 FlashAttention 스타일의 타일링 CUDA 커널을 직접 구현한다. Jetson의 LPDDR5 대역폭 제약(204.8 GB/s) 환경에서 global memory 트래픽을 줄이는 방향으로 TTFT(prefill latency)를 개선한다.

RTX 4060 Ti(Ada, SM 89)에서 커널 기능 검증 및 프로파일링을 선행하고, Jetson(Ampere, CC 8.7)에서 파라미터 재튜닝을 포함한 이식을 수행한다. 두 GPU 모두 NVIDIA SM 기반이므로 타일링/메모리 트래픽 최적화라는 접근 자체는 이식 가능하지만, Ada↔Ampere 차이로 최적 타일/런치 파라미터는 재튜닝이 필요하다(shared memory carveout, L1 구성, warp 스케줄링 차이 고려).

# 2. Why FlashAttention on Jetson?

Jetson AGX Orin의 핵심 병목은 메모리 대역폭(LPDDR5, 204.8 GB/s)이다. Standard attention은 [seq_len × seq_len] attention score matrix를 global memory(LPDDR5)에 materialize하여 읽고 쓰지만, FlashAttention 스타일 타일링은 SM의 on-chip 리소스(shared memory/L1)에서 타일 단위로 처리하여 global memory 트래픽을 대폭 줄인다.

Standard attention은 attention matrix를 전체 메모리에 저장하므로 O(N²) 추가 메모리 접근이 발생하지만, 타일링 커널은 Br×Bc 타일을 on-chip에서 계산 후 버리므로 materialize하지 않는다. 이것이 bandwidth-limited 환경인 Jetson에서 특히 효과적인 이유이다.

## 2.1 Performance Targets

### Phase 1: Kernel-level Targets (RTX 4060 Ti)

- Correctness: PyTorch SDPA 대비 max absolute error < 1e-2 (FP16), seq_len ∈ {512, 1024, 2048}

- DRAM traffic: FlashAttention 커널이 naive baseline 대비 dram__bytes_read/write 감소 (Nsight Compute 실측)

- Latency: seq_len별 latency(ms) 개선 또는 최소 non-regression

### Phase 2: End-to-End Targets (Model Integration)

- TTFT: Llama 3 8B INT4(AWQ) prefill TTFT baseline 대비 개선 (seq_len 512-2048)

- LlamaSpeak 데모 목표: TTFT < 150ms (2048 tokens). Baseline 측정 후 달성 가능성 재평가 예정.

- tok/s: INT4 + FlashAttention 조합 토큰 생성 속도 측정 (참고: decode는 FlashAttention 효과 제한적)

## 2.2 Projected Performance (Jetson AGX Orin)

아래 수치는 초기 목표값이며, baseline 측정 후 재조정 예정.

| Configuration | tok/s | TTFT (2048) | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| FP16 Baseline | ~13 | ~500 ms | Reference |
| INT4 + Tiled Attn | ~50-60 | ~150 ms | Target |

# 3. Hardware Comparison

두 GPU 모두 NVIDIA SM 기반이므로 타일링 접근 자체는 이식 가능하나, 아키텍처 세대 차이(Ada vs Ampere)로 최적 타일/런치 파라미터는 재튜닝이 필요하다.

| Spec | RTX 4060 Ti | Jetson Orin | Portability |
| --- | --- | --- | --- |
| Architecture | Ada Lovelace | Ampere | 세대 차이 있음 |
| Compute Cap. | SM 89 | CC 8.7 | 커널 재컴파일 필요 |
| SM Count | 34 | 16 | 그리드 조정 |
| On-chip / SM | L1 128KB (shared carveout) | L1/shared (SKU별 확인 필요) | 타일 사이즈 재튜닝 |
| CUDA Cores / SM | 128 | 128 | 동일 |
| Memory | GDDR6 8GB | LPDDR5 64GB (Unified) | 통합 메모리 활용 |
| Memory BW | 288 GB/s | 204.8 GB/s | BW 제약 → 타일링 효과 더 큼 |
| L2 Cache | 32 MB | 4 MB | KV cache 접근 패턴 영향 |
| TDP | 160W | 15-60W | 전력/열 제약 고려 |

참고: Orin의 shared memory carveout은 SKU/설정별로 달라질 수 있으며, 실제 배치 시 cudaDeviceGetAttribute()로 확인 후 타일 파라미터를 결정한다.

# 4. On-chip Tile Layout

FlashAttention의 핵심은 attention score matrix를 global memory에 materialize하지 않는 것이다. Q를 Br 행씩, K/V를 Bc 행씩 타일로 나누어 SM의 on-chip memory(shared/L1)에 올리고, Br×Bc 크기의 score tile을 블록 내에서 계산 후 버린다.

## 4.1 Tile Definition & Memory Footprint

초기 설정: Br=64, Bc=64, d=128 (Llama 3 head_dim). RTX 4060 Ti(Ada) L1 128KB 기준. Jetson 이식 시 실측 shared memory 용량에 따라 조정 예정.

| Tile | Shape | Dtype | Calculation | Size |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q tile | Br × d | FP16 | 64×128×2B | 16 KB |
| K tile | Bc × d | FP16 | 64×128×2B | 16 KB |
| V tile | Bc × d | FP16 | 64×128×2B | 16 KB |
| S tile (scores) | Br × Bc | FP32 | 64×64×4B | 16 KB |
| O accumulator | Br × d | FP32 | 64×128×4B | 32 KB |
| m, l (row stats) | Br × 2 | FP32 | 64×2×4B | 0.5 KB |
| TOTAL |  |  |  | 96.5 KB / 128 KB |

## 4.2 Why No Materialization

Standard attention은 S = QKᵀ ∈ R^{N×N}을 global memory에 저장하므로 O(N²) DRAM 접근이 발생한다. 타일링 커널은 S_tile ∈ R^{Br×Bc}를 on-chip에서 계산하고, online softmax로 running max/sum을 유지하며 타일별로 누적한 후 버린다. 결과적으로 N×N matrix가 global memory에 존재하지 않으며, DRAM 트래픽이 O(N²d²/M)으로 감소한다 (M = on-chip memory size).

# 5. Current Progress

| Phase | Task | Duration | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 환경 세팅 + Baseline TTFT 측정 | Day 1 (2026.02.13) | ✅ DONE |
| 1 | FlashAttention 타일링 CUDA 커널 구현 + Correctness 검증 | Day 2-5 | ✅ DONE |
| 2 | Nsight Compute 프로파일링 (DRAM traffic, occupancy, bank conflict) | Day 6-7 | ✅ DONE |
| 3 | Llama 3 8B INT4 통합 + E2E TTFT 벤치마크 | Day 8-10 | ▶ IN PROGRESS |
| 4 | Jetson 이식 (타일/런치 재튜닝) + LlamaSpeak 통합 | Jetson 도착 후 | – PLANNED |

## 5.1 Completed Today

- 개발 환경 구축: CUDA Toolkit, PyTorch 2.x, Visual Studio 2022 x64 MSVC (cl.exe), Nsight Compute 설치 확인

- 프로젝트 구조: flash-attention-cuda/ 폴더 생성, 3개 파일 배치 (baseline_ttft.py, flash_attention.cu, test_flash_attention.py)

- 타일링 커널 초기 구현: FlashAttention forward (tiled, online softmax), Naive attention baseline 포함. PyTorch JIT 컴파일 바인딩 작성

- Baseline 측정 스크립트: Llama 3 8B INT4 (AWQ) 로드 + seq_len별 prefill latency 측정 준비

## 5.2 Measured Results (2026.02.14)

- ✅ Baseline TTFT 실측 완료: seq_len 512 → 317.0ms, 1024 → 468.6ms, 2048 → 934.3ms. Decode throughput 24.1 tok/s (INT4 AWQ). seq_len 2배 시 TTFT ~2배 증가로 O(N²) 스케일링 확인.

- ✅ Correctness 검증 완료: ALL PASSED (max_err < 0.001 vs PyTorch SDPA). seq_len ∈ {128, 256, 512, 1024}. Benchmark: flash/naive = 2.26x speedup (n=2048), 1.96x (n=1024).

- ✅ Nsight Compute 프로파일링 완료: flash_attn_fwd_kernel DRAM Throughput ~1.5% of peak (tiling으로 off-chip 접근 최소화 확인). Occupancy 8.34% (shared memory 96.5KB로 제한). 95% uncoalesced shared access (bank conflict 최적화 여지). CSV 데이터 확보.

아래 실측 결과는 2026.02.14 RTX 4060 Ti에서 수행한 결과이다.

# 6. Next Steps

- ✅ Baseline TTFT 수치 확보 완료. FlashAttention 커널 correctness 검증 통과 (PyTorch SDPA 대비 max_err < 0.001)

- ✅ Nsight Compute 프로파일링 완료: DRAM Throughput ~1.5%, Occupancy 8.34%, bank conflict 확인 (95% uncoalesced shared access)

- ✅ Benchmark 완료: flash/naive = 0.87x (512), 1.96x (1024), 2.26x (2048). SDPA 비교 포함

- Llama 3 8B INT4 모델에 FlashAttention 커널 통합 후 E2E TTFT 벤치마크 (커널 교체 방식 결정 필요)

- Jetson AGX Orin 도착 시: cudaDeviceGetAttribute()로 on-chip 용량 확인 → 타일/런치 파라미터 재튜닝

- NanoLLM + Riva ASR/TTS 파이프라인 통합 → LlamaSpeak 데모 완성 (TTFT < 150ms 목표)

# 7. Repository Structure

| File | Description |
| --- | --- |
| baseline_ttft.py | 환경 확인 + Llama 3 INT4 로드 + Standard attention TTFT baseline 측정 |
| flash_attention.cu | FlashAttention-style tiled forward kernel (online softmax) + Naive attention baseline |
| test_flash_attention.py | JIT 컴파일 + Correctness 검증 (vs SDPA) + 성능 벤치마크 (Tiled vs Naive vs SDPA) |

GitHub: github.com/[username]/flash-attention-cuda  |  Target: Jetson AGX Orin 64GB + LlamaSpeak Demo